**项目小组周计划**

**撰写人：王翔宇**

**工作计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 要求 | 期限 | 负责人 | 详情 | | 完成情况  （项目总结用） |
| 需求设计 | 完成项目计划书 | 6.8前 | 王翔宇 | 制定项目的长期与短期计划。 | |  |
| 完成项目需求设计 | 6.12前 | 王翔宇 | 撰写了基本的想不需求分析（不包括数据库设计） | |  |
| 数据收集与整理 | 熟读文档 | 6.8前 | 陈博  张劲峰 | 深入理解参考资料，以备自己开发需要。 | |  |
| 收集数据（服务计划数据） | 6.12前 | 陈博 | 该部分数据是在开发和测试阶段需要的模板数据。 | |  |
| 收集数据（用户客户信息） | 6.12前 | 张劲峰 | 该部分数据是在开发和测试阶段需要的模板数据。 | |  |
| 项目环境配置 | 环境配置 | 6.12前 | 韩冰 | | 搭建项目的编程环境 |  |
| 需求的修订 | 6.9~6.12 | 韩冰  王翔宇 | | 修改需求说明书初稿，一边数据库设计和UI设计 |  |
| UI前期的设计 | 熟读文档 | 6.8前 | 陈乐华 | | 深入理解参考资料，以备自己开发需要。 |  |
| UI流程图 | 6.12前 | 陈乐华 | | 画出UI原型图以备后来的UI设计之需。 |  |
| 测试准备工作 | 熟读文档 | 6.8前 | 杨洋 | | 深入理解参考资料，以备自己开发需要。 |  |
| 收集测试数据 | 6.12 | 杨洋 | | 以备测试和开发做时样本。 |  |

第一周的工作都是在熟读文档的前提下进行的，因为有现成的参考，所以我们的项目可以有很多借鉴的东西，大家都先掌握文档的基本思路，就可以自行展开各自工作。这种计划我会每周都提供，大家就依照计划写自己的计划书，最后我再统一整理。总结由我来写。大家有什么不明确的积极找我，技术难题就找韩冰同学。

**2013年6月6号**

**项目第一周**