**项目小组周计划**

**撰写人：王翔宇**

**工作计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 要求 | 期限 | 负责人 | 详情 | | 完成情况  （项目总结用） |
| 需求设计 | 完成配置管理的建立 | 6.14前 | 韩冰  王翔宇 | 本项目组应开发需要，使用github作为配置管理工具。 | |  |
| 进行UI设计 | 6.18前 | 王翔宇 | 完成客户经理、运营人员、系统管理员等角色的界面原型图。 | |  |
| 数据收集与整理 | 数据整理  熟读文档（针对孙伟然） | 6.13前 | 孙伟然  张劲峰 | 深入理解参考资料，以备自己开发需要。整理现有数据准备数据库设计。 | |  |
| 收集数据（服务计划数据） | 6.14前 | 孙伟然 | 该部分数据是在开发和测试阶段需要的模板数据。 | |  |
| 数据库设计 | 6.12前 | 张劲峰  孙伟然 | 设计数据库 | |  |
| 程序架构设 计 | 总体设计与架构 | 6.15前 | 韩冰  王翔宇 | | 设计总体流程，确定功能。完成 |  |
| 接口设计 | 6.15~6.18 | 韩冰 | | 设计内外部接口和用户接口。 |  |
| UI设计 | 进行UI设计 | 6.18前 | 陈乐华  王翔宇 | | 确定设计思路，并画出UI原型图以备数据可设计和前端的实现。 |  |
| 测试准备工作 | 完成测试计划 | 6.14前 | 杨洋 | | 深入理解参考资料，以备自己开发需要。 |  |
| 需求测试 | 6.16 | 杨洋 | | 对需求文档进行审批。 |  |

**2013年6月10号**

**项目第一周**