**项目小组周计划**

**撰写人：王翔宇**

**工作计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 要求 | 期限 | 负责人 | 详情 | | 完成情况  （项目总结用） |
| 需求与设计 | 做第二次需求 | 6.21前 | 王翔宇 | 现在系统已经进入实际开发阶段，在完善前一版本的需求说明书的同时，更具实际情况作出新的需求。 | |  |
| 数据收集与数据库管理 | 理清项目脉络。撰写开发数据和测试数据。 | 6.22前 | 陈博 | 自己根据需求文档来撰写各种数据，以便导入信息功能的开发。 | |  |
| 完成数据库需求文档。 | 6.22前 | 张劲峰  孙伟然 | 将数据的设计与分析整理为书面形式。可供数据库成型后期奠定基础。 | |  |
|  | 前端的实现 | 6.22 | 韩冰  陈乐华 | | 根据UI原型图，完成前端的开发。 |  |
|  | 6.15~6.18 | 韩冰 | |  |  |
| 测试准备工作 | 跟进开发进度。 |  | 杨洋 | | 对已完成的部分模块进行实时测试。 |  |
| 设计测试方案。 | 6.22 | 杨洋 | | 更具测试计划，来确定测试方法。 |  |

**2**

**2013.6.17 项目第三周计划**