**项目小组周计划**

**撰写人：王翔宇**

**工作计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 要求 | 期限 | 负责人 | 详情 | | 完成情况  （项目总结用） |
| 需求设计 | 跟进项目进度 | 6.28前 | 韩冰  王翔宇 | 跟进项目进度，发现随时出现的问题并且找出解决方案。 | |  |
| 数据收集与整理 | 数据库实现与对接 | 6.28 | 孙伟然  张劲峰 | 完成数据库的总体设计，并参与数据库与系统的对接。 | |  |
| 整理文档 | 6.28前 | 王翔宇  陈博  陈乐华 | 整理项目从开展以来的数据与文档信息，发现缺陷与不足。为项目的收尾和测试做前期的分析与准备。 | |  |
| 程序架构设 计 | 各模块的对接与完善。 | 6.28前 | 韩冰 | | 整合各个模块，。。。。 |  |
| 测试准备工作 | 完成测试计划 | 6.14前 | 杨洋 | | 深入理解参考资料，以备自己开发需要。 |  |
| 开始设计测试用例 | 6.16 | 杨洋 | | 对需求文档进行审批。 |  |

**2013.6.25 项目第三周**