**撰写人：陈乐华**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 | 内容 | 期限 | 负责人 | 详情 | 完成情况 |  |
| UI | 熟读文档 | 6. 8 | 陈乐华 | 深入理解参考资料，以备自己开发需要。 | 已完成 |  |
| 前期流程图 | 6.18 | 陈乐华 | 确定设计思路，并以此流程图开始设计UI原型 | 已完成 |  |
| UI原型设计 | 6.18 | 陈乐华；黄翔宇 | 确定设计思路，并画出UI原型图以备数据可设 | 未完成 |  |

**本周工作简介：**

**按照定下的题目，完成前期UI流程图设计，开始UI原型设计。**

**工作计划表**

**这一周的实训学习，我们真正开始尝试设计网页，前期通过流程图的设计，规划出一个大概的网页模型，网页模型以需求分析为模板，分为“客户经理”、“用户”、“管理员”、“营销人员”4个分页面，分别对应不同的用户需求。开始接触新的画图工具Balsamiq Mockups，经过一番摸索之后开始设计网页页面。**

**日期**

**项目第2周**